# FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: _______DataGoal____________________________
Fecha de Elaboración: ___________________________________
Elaborado por: _________________________________________
Versión del Documento: _________________________________
Área Solicitante: _______________________________________

## II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

### A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

- Especificación mínima: PROCESADOR: 6 Núcleos / 12 Hilos a 2.5 GHz base o superior, RAM: 8 GB DDR4 (Mínimo para soportar SO + Base de Datos sin lentitud), Almacenamiento: 256 GB SSD.

- Especificación recomendada: PROCESADOR: 8 a 16 Núcleos / Frecuencia Turbo superior a 5.0 GHz, RAM: 16 GB DDR4 O DDR5, Almacenamiento: 512 GB NVMe SSD M.2.

SOFTWARE

Especificación mínima: Sistema Operativo: Windows Server 2019 / Linux Ubuntu Server 20.04 LTS, Motor de Base de Datos: MySQL 8.0 Community Edition, Servidor Web/Aplicaciones: Apache / Nginx, Entorno de Ejecución: Node.js

Especificación recomendada: Sistema Operativo: Windows Server 2019 o 2022 Standard, Motor de Base de Datos: MySQL 8.0 Community Edition, Entorno de Ejecución: Node.js/ Nginx , Seguridad: Antivirus estándar de Windows Defender + Firewall de Windows configurado.

CONECTIVIDAD

- Especificación mínima: Ancho de banda: 50 Mbps simétricos, Tipo de conexión: Ethernet LAN 1 Gbps, Dirección IP: Dinámica.

- Especificación recomendada: Ancho de banda: 300 Mbps o superior (Fibra Óptica dedicada), Tipo de conexión: Ethernet LAN 10 Gbps, Dirección IP: IP Pública Estática (Indispensable para acceso remoto de entrenadores/usuarios), Firewall: Configuración de reglas para puertos 80, 443 y 3306_____________________________

SOPORTE

- Especificación mínima: Horario: Lunes a Viernes, (6:30 AM - 6:00 PM), Canal: Correo electrónico con tiempo de respuesta < 48 horas, Documentación: Manuales técnicos básicos y guías de instalación

- Especificación recomendada: Horario: Soporte 24/7 (Crítico si el sistema se usa durante partidos en fines de semana), Canal: Chat en vivo / Teléfono directo con tiempo de respuesta < 4 horas, Garantía: Mantenimiento correctivo y preventivo (On-site) o remoto inmediato, Actualizaciones: Parches de seguridad y actualizaciones de versión incluidas por 1 año

### B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor A (Tauret Computadores) | a PC Tauret Orchid TO120 | a 3.450.000 | a 1 | A.$ 3.450.000 | A AMD Ryzen 5 5600GT, 32GB RAM, 1TB M.2, Gráfica RX 7600 8GB, Fuente 750W. | A. Incluye tarjeta de video dedicada y 32GB de RAM, ideal para un servidor. | A. Precio: Es la opción más costosa. Puede estar sobredimensionada si solo es para bases de datos sencillas. |
| Proveedor B (Ktronix) | B Torre HP OMEN TG03 | B $ 3.600.000 | b | B $ 3.600.000 | B AMD Ryzen 5 8400F, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Windows 11 Home. | B Tecnología Nueva: Usa memoria RAM DDR5 y procesador serie 8000 (más modernos). Compra fácil en tienda física. | B.Sistema Operativo: Viene con Windows Home (no Pro/Server). Precio alto para 16GB de RAM. |
| Proveedor C (Almacenes Éxito) | C PC Janus Intel Core i5 | C $ 1.944.000 | c | C $ 1.944.000 | C Intel Core i5-12400, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD, Monitor 22". | C Económico: El precio más bajo. Incluye monitor, teclado y mouse por menos de 2 millones. | C RAM Limitada: Viene con 8GB, que es el mínimo justo. Se recomienda comprar un módulo extra de 8GB. |
| Proveedor D (Computadores E-PC) | D PC Gamer Ryzen 5 5600G | D $ 1.875.000 | d | D $ 1.875.000 | D AMD Ryzen 5 5600G, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD, Monitor 21.5". | D Costo-Beneficio: La mejor opción barata. Trae 16GB de RAM desde el inicio por el precio más bajo. | D Marca de ensamble: Es un equipo armado (clon), no de marca corporativa (HP/Lenovo), aunque con garantía de 1 año. |

### C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Proveedor A | Proveedor B | Proveedor C | Proveedor D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | A 2 | B 1 | C 4 | D 5 |
| Calidad | 25% | A 5 | B 5 | C 3 | D 4 |
| Soporte Técnico | 20% | A 3 | B 5 | C 4 | D 3 |
| Tiempo de Entrega | 15% | A 3 | B 5 | C 4 | D 3 |
| Garantía | 10% | A 4 | B 5 | C 3 | D 3 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 3.3 | 3.8 | 3.65 | 3.85 |

## III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

### A. COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | Torre PC Ryzen 5 5600G, 16GB RAM, 512GB SSD | 1 | $ 1.875.000 | $ 1.875.000 | Computadores E-PC |
| Equipos de Red | Router Wi-Fi 6 Doble Banda + Switch 8 Puertos | 1 | $ 210.000 | $ 210.000 | Unilago / Mercado Libre |
| Estaciones de Trabajo | Torre PC Ryzen 5 5600G, 16GB RAM | 4 | $ 1.875.000 | $ 7.500.000 | Computadores E-PC |
| Dispositivos Periféricos | UPS 1000VA (Servidor) + 4 UPS 500VA (Estaciones) | 5 | $ 180.000 (Prom.) | $ 900.000 | Ktronix / Panamericana |
| Infraestructura | Cableado Red Cat 6 (Rollo 100m + Conectores) | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 | Homecenter |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | $ 10.635.000 |  |

### B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Licencia OEM (Preinstalada) | 5 | $0 | $0 | Incluido en Hardware |
| Suite de Oficina | Suscripción Anual (Microsoft 365 Empresa) | 5 | $ 260.000 | $ 1.300.000 | Microsoft / Claro Cloud |
| Software Especializado | Licencia Community (Visual Paradigm / MySQL Workbench) | 5 | $0 | $0 | Visual Paradigm / Oracle |
| Antivirus/Seguridad | Licencia Anual Pack 5 Dispositivos (ESET NOD32) | 1 | $ 160.000 | $ 160.000 | ESET Colombia / Digital Store |
| Herramientas de Desarrollo | Licencia JetBrains IntelliJ IDEA (Ultimate) | 4 | $ 680.000 | $ 2.720.000 | JetBrains (Opcional*) |
| SUBTOTAL SOFTWARE |  |  |  | $ 4.180.000 |  |

### C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Instalación física de 5 equipos, configuración de Red LAN y puesta en marcha del Servidor (Windows + MySQL) | $ 850.000 | Pago Único |
| Capacitación | Taller técnico de 4 horas para usuarios sobre uso del sistema y seguridad. | $ 400.000 | Pago Único |
| Mantenimiento | Limpieza física interna y optimización de software para 5 equipos (2 visitas/año x $90.000/equipo) | $ 900.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Bolsa de horas de soporte remoto/presencial para solucionar fallos imprevistos. | $ 1.200.000 | Anual |
| Contingencias (10-15%) | Fondo de reserva para imprevistos (Cables extra, reparaciones menores). | $ 1.816.000 | Pago Único |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | $ 5.166.000 |  |

## IV. PROPUESTA TÉCNICA

### A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución: Desarrollar un sistema de informacion para gestionar partidos y entrenamientos, automatizando la programación de eventos y mejorando la comunicación entre administradores, entrenadores y jugadores.

Alcance: Se entregará una plataforma web con módulos para gestión de usuarios y perfiles (incluyendo fichas médicas), programación de entrenamientos y partidos, y reportes básicos de asistencia y rendimiento.

Beneficios Esperados: El sistema asegurará la integridad de los datos, optimizará tiempos administrativos y facilitará el seguimiento del rendimiento deportivo. Esto mejorará la toma de decisiones estratégicas y la calidad del proceso formativo de la institución

Requisitos Técnicos: Infraestructura cliente-servidor con procesador de 6 núcleos, 16GB de RAM y conectividad LAN Cat 6, operando sobre Windows y base de datos MySQL 8.0.

### B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

FaseActividadesTiempo EstimadoResponsablePreparaciónInstalaciónConfiguraciónPruebasCapacitaciónPuesta en Marcha

| Fase | Actividades | Tiempo Estimado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Preparacion | Compra de equipos, adecuación de espacio físico y tendido de cableado estructurado (Red LAN). | 3 Días | Proveedor de Redes |
| 2.Instalacion | Montaje de 5 equipos, instalación de Windows, configuración de IPs y despliegue del Servidor (MySQL + Apache Tomcat). | 2 Días | Técnico de Soporte |
| 3.Configuracion | Instalación de antivirus ESET, Microsoft 365 y carga de la base de datos inicial (Usuarios, roles y parámetros). | 1 Día | Administrador de Sistemas |
| 4.Pruebas | Verificación de conexión cliente-servidor, pruebas de estrés de red y validación de módulos del software. | 2 Días | Equipo de Desarrollo / QA |
| 5.Capacitacion | Taller práctico con administradores y entrenadores sobre el uso de la plataforma web. | 4 Horas | Capacitador Externo |
| 6.Puesta en Marcha | Despliegue final en producción y monitoreo de la primera semana de uso real. | 1 Semana | Administrador de Sistemas |

### C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Requerimientos | █████ |  |  |  |
| Selección Proveedores |  | █████ |  |  |
| Adquisición |  |  | █████ |  |
| Implementación |  |  |  | █████ |
| Pruebas |  |  |  | █████ |

## V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $10.635.000 | $ 0 |
| Software | $0 | $ 4.180.000 |
| Servicios | $0 | $ 2.100.000 |
| Implementación | $1.250.000 | - |
| Contingencias | $1.816.000 | - |
| TOTAL | $13.701.000 | $ 6.280.000 |

## VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

### A. PROVEEDOR RECOMENDADO

- Nombre: Computadores E-PC / Janus (Distribuidor Éxito)

- Razón de la Selección: Ofrece la mejor relación costo-beneficio del mercado, cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos (Ryzen 5 / Core i5 + 16GB RAM) por un precio unitario inferior a $2.000.000 COP, lo que permite viabilizar el proyecto dentro del presupuesto.

- Ventajas Competitivas: Disponibilidad inmediata de equipos, garantía local de 12 meses y arquitectura abierta que facilita futuras actualizaciones de hardware (RAM/Disco) sin depender de piezas propietarias costosas.

### B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Licenciamiento: Los equipos cotizados incluyen versiones de prueba o "Home" de Windows. Se recomienda adquirir licencias corporativas (Windows 11 Pro) a mediano plazo para garantizar funciones de seguridad avanzada y dominio de red.

- Backup y Energía: Es crítico mantener las UPS conectadas y operativas. En zonas con fluctuación eléctrica, un corte repentino podría corromper la base de datos MySQL si no hay respaldo de batería.

- Escalabilidad: El servidor seleccionado soporta la carga actual (5 usuarios), pero si la escuela crece a más de 50 usuarios concurrentes, será necesario migrar a un servidor dedicado en la nube (AWS/Azure).

### C. PRÓXIMOS PASOS

- Formalización: Solicitar las facturas proforma definitivas a los proveedores seleccionados (Hardware y Servicios) para congelar los precios ofertados.

- Adecuación Física: Coordinar con el proveedor la visita técnica para el tendido del cableado estructurado antes de la llegada de los equipos.

- Cronograma: Agendar la fecha de inicio de la fase de "Implementación" para no afectar las actividades deportivas diarias de la escuela.

## VII. ANEXOS

- Cotizaciones de proveedores

- Especificaciones técnicas detalladas

- Plan de implementación completo

- Documentación de garantías y soporte

Documento elaborado el: [Fecha]
Próxima revisión: [Fecha]